PHỤ LỤC SỐ 3

Công tác xây dựng cơ sở vật chất năm học 2021-2022

và tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất năm học 2022-2023

I. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2021-2022

1. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất năm học 2021-2022

1.1 Thống kê số liệu phòng học, phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh hiện có: (Theo phụ biểu 01 ,02, 03, 04 đính kèm)

1.2. Công tác xây dựng mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đưa vào sử dụng năm học 2021-2022:

1.2.1. Công tác xây dựng mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đưa vào sử dụng năm học 2021-2022:

a) Đầu tư xây dựng phòng học, chống xuống cấp:

- Tổng số phòng xây dựng mới cho năm học 2021-2022 với tổng kinh phí trên 310,42 tỷ đồng; trong đó:

- Huyện Cư Jút đầu tư 34 tỷ đồng: Xây dựng 42 phòng học và xây mới một số phòng chức năng, xây nhà hiệu bộ, khối phòng hành chính, phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, lát gạch sân trường với kinh phí là 23 tỷ đồng; Sửa chữa cải tạo sân trường và 37 phòng học, cổng, tường rào, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, nhà hiệu bộ, thư viện, đoàn đội… của các đơn vị trực thuộc, với kinh phí là 11 tỷ đồng.

- Huyện Tuy Đức đầu tư xây mới nhiều phòng học, phòng bộ môn/phòng chức năng, nhà đa năng, nhà bảo vệ; nâng cấp sửa chữa phòng học, sơn sửa nhà vệ sinh, cổng, tường rào, sân bê tông… với kinh phí là 27 tỷ đồng.

- Huyện Đắk Glong đầu tư 82,94 tỷ đồng: Xây dựng phòng học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng và bếp ăn bán trú với kinh; sửa chữa công trình khác.

- Huyện Đắk Song đầu tư 25,85 tỷ đồng: Xây mới 28 phòng học, 02 phòng bộ môn, 01 nhà đa chức năng, 02 nhà hiệu bộ, 02 nhà bảo vệ và sân bê tông, với tổng kinh phí: 15,5 tỷ đồng; 16 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà để xe cho học sinh, khu giáo dục thể chất, cổng, hàng rào, sân bê tông… với tổng kinh phí: 10,35 tỷ đồng.

- Huyện Krông Nô đầu tư xây dựng xây dựng phòng học và sửa chữa các công trình phụ trợ khác với kinh phí là 26,21 tỷ đồng.

- Huyện Đắk R’lấp đầu tư xây dựng phòng học; cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình tại các trường học là 26,5 tỷ đồng.

- Thành phố Gia Nghĩa đầu tư xây dựng với kinh phí 62,22 tỷ đồng; trong đó, 49,42 tỷ đồng xây dựng 51 phòng học và 12,8 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 6 công trình tại các trường học.

- Huyện Đắk Mil đầu tư 8,9 tỷ đồng; trong đó, xây dựng 10 phòng học, với kinh phí là 05 tỷ đồng và 3,9 tỷ đồng sửa chữa phòng học và các công trình phụ trợ khác.

- Sở GDĐT đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa nâng cấp 04 trường trung học phổ thông, với kinh phí là 16,8 tỷ đồng.

b) Kinh phí mua sắm sách giáo khoa, vở viết và thiết bị dạy học:

Năm học 2021-2022, toàn ngành Giáo dục đã thực hiện mua sắm các gói thầu mua sách vở học sinh dân tộc, mua sắm thiết bị mầm non, bàn ghế học sinh và bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị chương trình phổ thông mới với số kinh phí là 53,78 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Trang bị sách giáo khoa, vở viết cho học sách giáo khoa, vở viết cho học sinh dân tộc theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND, với tổng mức kinh phí là 14,7 tỷ đồng.

- Trang bị mua sắm thiết bị mầm non, bàn ghế học sinh và bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, với số kinh phí với số kinh phí là 39,08 tỷ đồng.

1.2.2. Công tác xã hội hóa giáo dục:

Các địa phương, cơ sở giáo dục đã tích cực trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển sự nghiệp giáo dục, kết quả như sau:

- Huyện Đắk Mil: huy động được 1,56 tỷ đồng hỗ trợ cơ sở vật chất trường học.

- Huyện Tuy Đức: huy động được 2,21 tỷ đồng thực hiện sửa chữa sân bê tông, mái che, tường rào, mua sắm bổ sung một số thiết bị dạy học.

- Huyện Đắk Glong: huy động xã hội hóa để xây dựng 06 phòng học Trường Mẫu giáo Hoa Lan với kinh phí là 02 tỷ đồng.

- Huyện Đắk Song: huy động được 9,3 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, xây dựng mới 13 phòng học.

- Huyện Krông Nô: huy động được 0,38 tỷ đồng thực hiện sửa chữa, sân, hàng rào và các cơ sở vật chất khác.

2. Tình hình phân bổ chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục:

- Trong năm 2021, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục theo cơ cấu chi 82% dùng để chi lương và 18% kinh phí dùng cho chi khác trên mức lương 1.210.000 đồng/tháng trong thời kỳ ổn định 05 năm ngân sách. Bên cạnh đó, hằng năm phải tiết kiệm chi 10% để chi cải cách tiền lương và kiềm chế lạm phát dẫn đến tỷ lệ chi thường xuyên ở các cơ sở giáo dục thấp. Riêng năm 2021, phải thực hiện cắt giảm 70% hội nghị và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên những tháng cuối năm, dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục.

- Về khó khăn của nguồn kinh phí hoạt động: Tỷ lệ thực hiện chi cho hoạt động nghiệp vụ giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường còn thấp so với yêu cầu đổi mới giáo dục nên làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Nguồn kinh phí xây dựng cơ bản, nguồn kinh phí cho công tác phổ cập giáo dục hạn chế và chậm bố trí.

- Việc thực hiện xã hội hóa giáo dục: Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT trên địa bàn tỉnh hiệu quả thấp.

3. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được:

- Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

- Quy mô trường, lớp học, vị trí trường học, điểm trường lẻ trên địa bàn tỉnh đã được bố trí, sắp xếp tương đối phù hợp với quy hoạch và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong tỉnh, đảm bảo học sinh đi học thuận tiện; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công bằng xã hội trong giáo dục được thực hiện tốt hơn.

- Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực; những chỉ số cơ bản phát triển giáo dục được nâng lên; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiếp tục được bổ sung, bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ đào tạo theo quy định đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

b) Một số tồn tại, hạn chế:

- Cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học mặc dù đã được quan tâm, đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và quy mô phát triển học sinh trong những năm gần đây.

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo trong sắp xếp lại các điểm trường, bố trí lại các lớp học cho phù hợp với yêu cầu dạy học và gắn với chủ trương tinh giản biên chế; chưa quan tâm đến công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Thiếu cán bộ chuyên trách trong quản lý thiết bị, thư viện…, dẫn đến hiệu quả sử dựng các trang thiết bị chưa hiệu quả.

- Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh, biến động giá cả vật tư thiết bị làm ảnh hưởng đến tiến độ tăng cường cơ sở vật chất.

II. TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2022-2023

1. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học 2022-2023

Tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học 2022-2023, ước tính khoảng 329,73 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a) Số phòng học xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường học là 262,25 triệu đồng; trong đó:

- Huyện Cư Jút: đầu tư 12 tỷ đồng: Xây dựng mới 18 phòng học, nhà hiệu bộ, sân trường, nhà vệ sinh với kinh phí 10 tỷ đồng.

- Huyện Tuy Đức: dự kiến đầu tư xây dựng 15 phòng học, 02 nhà đa năng, 02 thư viện, phòng học bộ môn, nâng cấp, sửa chữa các phòng học, các công trình phụ trợ với tổng kinh phí là 23 tỷ đồng.

- Huyện Đắk Glong: đầu tư 34,6 tỷ đồng để xây dựng mới 42 phòng học, sửa chữa 05 hạng mục công trình.

- Huyện Đắk Song: đầu tư 25,5 tỷ đồng; trong đó, xây dựng 28 phòng học, 01 phòng chức năng, 02 phòng học bộ môn, nhà bảo vệ và sân bê tông với kinh phí là 15,5 tỷ đồng; đầu tư xây dựng sửa chữa 06 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh các hạng mục khác với kinh phí là 10 tỷ đồng.

- Huyện Krông Nô: đầu tư xây dựng, sửa chữa phòng học với kinh phí là 49 tỷ đồng.

- Huyện Đắk R’Lấp: Đầu tư xây dựng xây dựng, sửa chữa nhà hiệu bộ, phòng học 79 phòng tỷ đồng để sửa chữa phòng học các công trình phụ trợ khác  với kinh phí 56,8 tỷ đồng.

- Thành phố Gia Nghĩa: đầu tư xây dựng với kinh phí là 24,45 tỷ đồng; trong đó, đầu tư trên 20,67 tỷ đồng để xây dựng 20 phòng. 3,78 tỷ đồng phục vụ cải tạo, tăng cường cơ sở vất chất.

- Huyện Đắk Mil: Dự kiến đầu tư xây dựng và nâng cấp sữa chữa với kinh phí là 6,9 tỷ đồng.

- Sở GDĐT: Xây mới nhà hội trường, bể bơi, nhà bộ môn, nhà đa năng, cải tạo sửa chữa nâng cấp các trường trung học phổ thông, với tổng mức đầu tư là 32 tỷ đồng.

b) Kinh phí mua sắm sách giáo khoa, vở viết và thiết bị dạy học: để phục vụ năm học 2022-2023, toàn ngành Giáo dục dự kiến thực hiện các gói thầu mua sách vở học sinh dân tộc, mua sắm thiết bị mầm non, bàn ghế học sinh và bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, thiết bị chương trình phổ thông mới, thiết bị hỗ trợ học trực tuyến với số kinh phí là 67,48 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Trang bị sách giáo khoa, vở viết cho học sách giáo khoa, vở viết hỗ trợ  học sinh dân tộc, với tổng mức kinh phí dự kiến là 14,5 tỷ đồng.

- Trang bị mua sắm, sửa chữa thiết bị mầm non, bàn ghế học sinh và bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu, phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến, với số kinh phí là 21,08 tỷ đồng.

- Trang bị hỗ trợ cho học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh cận nghèo và học sinh có cha mẹ tử vong do Covid nhưng chưa có máy tính để học trực tuyến học online (máy tính bảng) là 31,9 tỷ đồng.

c) Nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị năm 2023 và giai đoạn 2021-2025: (có các Phụ biểu 05, 06 kèm theo)./.

BẢNG TỔNG HỢP

PHÒNG HỌC HIỆN TRẠNG NĂM HỌC 2021-2022

Phụ biểu 01

| Cấp học | Phòng học (phòng) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | Chia ra |  |  |  |
|  |  | Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm | Mượn |
| Mầm non | 1.085 | 456 | 617 | - | 12 |
| Tiểu học | 2.301 | 1.189 | 1.112 |  | - |
| THCS | 1.091 | 884 | 207 | - | - |
| THPT | 617 | 616 | 1 | - | - |
| TTGDTX | 75 | 64 | 4 | 7 | - |
| Tổng cộng | 5.169 | 3.209 | 1.941 | 7 | 12 |

BẢNG TỔNG HỢP

PHÒNG HỌC BỘ MÔN HIỆN TRẠNG NĂM HỌC 2021-2022

Phụ biểu 02

| Cấp học | Phòng bộ môn (phòng) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | Chia ra |  |  |  |
|  |  | Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm | Mượn |
| Mầm non | 60 | 41 | 19 | - | - |
| Tiểu học | 297 | 159 | 116 | 6 | 16 |
| THCS | 286 | 141 | 123 | 4 | 18 |
| THPT | 171 | 167 | 4 | - | - |
| TTGDTX | - | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 814 | 508 | 262 | 10 | 34 |

BẢNG TỔNG HỢP

THƯ VIỆN HIỆN TRẠNG NĂM HỌC 2021-2022

Phụ biểu 03

| Cấp học | Phòng thư viện (phòng) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số | Chia ra |  |  |  |
|  |  | Kiên cố | Bán kiên cố | Tạm | Mượn |
| Mầm non | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tiểu học | 133 | 42 | 77 | 7 | 7 |
| THCS | 73 | 35 | 24 | 7 | 7 |
| THPT | 31 | 28 | 3 | - | - |
| TTGDTX | - | - | - | - | - |
| Tổng cộng | 237 | 105 | 104 | 14 | 14 |

BẢNG TỔNG HỢP

NHÀ VỆ SINH HIỆN TRẠNG NĂM HỌC 2021-2022

Phụ biểu 04

| Stt | Nội dung về nhà vệ sinh |  |  |  |  | Mầm non | Tiểu học |  | THCS |  | THPT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thông tin chung | Số trường |  |  | 126 |  | 121 |  | 79 |  | 32 |  |
|  |  | Số điểm trường |  |  | 192 |  | 87 |  | 6 |  | 0 |  |
| 2 | Tổng số nhà vệ sinh | Số trường, điểm trường có nhà vệ sinh |  |  | 322 |  | 234 |  | 93 |  | 32 |  |
|  |  | Số trường, điểm trường không nhà vệ sinh |  |  | 15 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Tổng số nhà vệ sinh đáp ứng điều kiện đảm bảo vệ sinh theo các TCVN, QCVN 01:2011/BYT, Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT | Số nhà vệ sinh khô (không có bể tự hoại) |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Số nhà vệ sinh dội nước (có bể tự hoại) |  |  | 993 |  | 273 |  | 160 |  | 0 |  |
| 4 | Tổng số nhà vệ sinh thực hiện theo QĐ số 1486/QĐ-BGDĐT, QĐ số 4792/QĐ-BGDĐT | Số trường |  |  | 83 |  | 93 |  | 56 |  | 0 |  |
|  |  | Số điểm trường |  |  | 204 |  | 125 |  | 22 |  | 187 |  |
| 5 | Nhà vệ sinh trẻ em/học sinh nam | Nhà vệ sinh liền kề lớp học |  | Số lượng |  | 859 |  | 5 |  | 4 |  | 29 |
|  |  |  |  | Diện tích m²) |  | 4.404 |  | 155 |  | 60 |  | 451 |
|  |  | Nhà vệ sinh tách rời lớp học |  | Số lượng |  | 55 |  | 251 |  | 101 |  | 68 |
|  |  |  |  | Diện tích m²) |  | 453 |  | 3.330 |  | 1.919 |  | 1.242 |
|  |  | Số lượng chậu xí |  |  | 1.495 |  | 604 |  | 287 |  | 195 |  |
|  |  | Số lượng chậu tiểu |  |  | 1.433 |  | 798 |  | 439 |  | 208 |  |
|  |  | Diện tích chỗ đi tiểu (m²) |  |  | 2.253 |  | 1.665 |  | 810 |  | 672 |  |
|  |  | Số lượng chậu rửa tay |  |  | 1.260 |  | 477 |  | 258 |  | 134 |  |
| 6 | Nhà vệ sinh trẻ em/học sinh nam | Nhà vệ sinh liền kề lớp học | Số lượng |  |  | 803 |  | 5 |  | 5 |  | 30 |
|  |  |  | Diện tích (m²) |  |  | 4.063 |  | 155 |  | 85 |  | 451 |
|  |  | Nhà vệ sinh tách rời lớp học | Số lượng |  |  | 67 |  | 224 |  | 93 |  | 69 |
|  |  |  | Diện tích (m²) |  |  | 452 |  | 3220 |  | 1736 |  | 836 |
|  |  | Số lượng chậu xí |  |  | 1383 |  | 598 |  | 295 |  | 228 |  |
|  |  | Số lượng chậu tiểu |  |  | 1320 |  | 723 |  | 366 |  | 171 |  |
|  |  | Diện tích chỗ đi tiểu (m²) |  |  | 1806 |  | 1168 |  | 587 |  | 367 |  |
|  |  | Số lượng chậu rửa tay |  |  | 1159 |  | 439 |  | 247 |  | 158 |  |
| 7 | Tổng số nhà vệ sinh có vật liệu sử dụng phù hợp với từng khu vực (ví dụ: Khu vực biển thì sử dụng các vật liệu chống ăn mòn, gió, bão. Khu vực miền núi thì bố trí vật liệu chống mối mọt côn trùng lá cây,...) |  |  |  |  | 1034 | 331 |  | 154 |  | 138 |  |
| 8 | Tổng số nhà vệ sinh có thiết kế đảm bảo số lượng phòng vệ sinh, quy mô sử dụng theo quy định |  |  |  |  | 966 | 327 |  | 156 |  | 173 |  |
| 9 | Tổng số nhà vệ sinh đảm bảo cung cấp nước |  |  |  |  | 1139 | 365 |  | 167 |  | 189 |  |
| 10 | Tổng số nhà vệ sinh có thu gom xử lý nước thải |  |  |  |  | 1012 | 291 |  | 122 |  | 168 |  |

| NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỔ SUNG, TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phụ biểu 05 |  |
| TT | Cấp học | Tổng số trường | Tổng số lớp | Số phòng hiện có | Số phòng cần bổ sung giai đoạn 2021-2025 | Số phòng cần bổ sung năm 2023 |
| 1 | Mầm non | 126 | 1,300 | 1,028 | 152 | 35 |
| 1.1 | Phòng học |  |  | 1,028 | 152 | 35 |
| 2 | Tiểu học | 121 | 2,394 | 2,621 | 858 | 132 |
| 2.1 | Phòng học |  |  | 2,301 | 319 | 70 |
| 2.2 | Thư viện |  |  | 74 | 54 | 5 |
| 2.3 | Phòng học bộ môn Âm nhạc |  |  | 32 | 90 | 10 |
| 2.4 | Phòng học bộ môn KH-CN |  |  | 5 | 75 | 10 |
| 2.5 | Phòng học bộ môn Mỹ thuật |  |  | 12 | 76 | 10 |
| 2.6 | Phòng học bộ môn Tin học |  |  | 56 | 70 | 12 |
| 2.7 | Phòng học bộ môn Ngoại ngữ |  |  | 58 | 57 | 5 |
| 2.8 | Phòng đa chức năng |  |  | 40 | 55 | 5 |
| 2.9 | Phòng Thiết bị giáo dục |  |  | 43 | 62 | 5 |
| 3 | Trung học cơ sở | 79 | 1,233 | 1,375 | 545 | 113 |
| 3.1 | Phòng học |  |  | 1,091 | 167 | 30 |
| 3.2 | Thư viện |  |  | 45 | 33 | 10 |
| 3.3 | Phòng học bộ môn Âm nhạc |  |  | 14 | 55 | 10 |
| 3.4 | Phòng học bộ môn Mỹ thuật |  |  | 11 | 33 | 10 |
| 3.5 | Phòng học bộ môn Tin học |  |  | 49 | 33 | 10 |
| 3.6 | Phòng học bộ môn Ngoại ngữ |  |  | 25 | 45 | 10 |
| 3.7 | Phòng học bộ môn Công nghệ |  |  | 20 | 39 | 10 |
| 3.8 | Phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên (hoặc Vật lý, Hóa học, Sinh học) |  |  | 42 | 38 | 8 |
| 3.9 | Phòng học bộ môn Khoa học xã hội |  |  | 9 | 37 | 5 |
| 3.10 | Phòng đa chức năng |  |  | 36 | 28 | 5 |
| 3.11 | Phòng Thiết bị giáo dục |  |  | 33 | 37 | 5 |
| 4 | Trung học phổ thông | 32 | 541 | 104 | 118 | 6 |
| 4.1 | Thư viện |  |  | 13 | 7 | 1 |
| 4.2 | Phòng học bộ môn Âm nhạc |  |  | - | 14 | - |
| 4.3 | Phòng học bộ môn Mỹ thuật |  |  | 1 | 13 | - |
| 4.4 | Phòng học bộ môn Tin học |  |  | 21 | 7 | - |
| 4.5 | Phòng học bộ môn Ngoại ngữ |  |  | 20 | 11 | - |
| 4.6 | Phòng học bộ môn Công nghệ |  |  | - | 16 | 1 |
| 4.7 | Phòng học bộ môn Khoa học xã hội |  |  | - | 16 |  |
| 4.8 | Phòng học bộ môn Vật lý |  |  | 14 | 4 | 1 |
| 4.9 | Phòng học bộ môn Hóa học |  |  | 14 | 4 | 1 |
| 4.10 | Phòng học bộ môn Sinh học |  |  | 11 | 6 | 1 |
| 4.11 | Phòng đa chức năng |  |  | 10 | 7 | 1 |
| 4.12 | Phòng Thiết bị giáo dục |  |  | - | 13 |  |
| Cộng: |  | 358 | 5,468 | 5,128 | 1,673 | 286 |

| NHU CẦU MUA SẮM BỔ SUNG THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM 2023 GIAI ĐOẠN 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Phụ biểu 06 |  |
| TT | Cấp học | Tổng số trường | Tổng số lớp | Số bộ thiết bị hiện có | Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tối thiểu | Số bộ thiết bị bổ sung GĐ 2021-2025 | Số bộ thiết bị bổ sung năm 2023 |
| 1 | Mầm non | 126 | 1,300 | 477 | 98 | 508 | 102 |
| 1.1 | Thiết bị dạy học tối thiểu |  |  | 250 | 44 | 313 | 63 |
| 1.2 | Đồ chơi ngoài trời |  |  | 227 | 54 | 195 | 39 |
| 2 | Tiểu học | 121 | 2,394 | 20,263 | 309 | 12,637 | 2,527 |
| 2.1 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 |  |  | 277 | 34 | 548 | 110 |
| 2.2 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 |  |  | 251 | 31 | 553 | 111 |
| 2.3 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 |  |  | 216 | 28 | 543 | 109 |
| 2.4 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 |  |  | 223 | 33 | 462 | 92 |
| 2.5 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 |  |  | 200 | 28 | 502 | 100 |
| 2.6 | Máy tính |  |  | 734 | 35 | 1,370 | 274 |
| 2.7 | Thiết bị dạy học ngoại ngữ |  |  | 42 | 20 | 171 | 34 |
| 2.8 | Bàn ghế, trong đó |  |  | 18,320 | 100 | 8,488 | 1,698 |
| 3 | Trung học cơ sở | 79 | 1,233 | 20,163 | 408 | 8,478 | 1,696 |
| 3.1 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 |  |  | 362 | 41 | 517 | 103 |
| 3.2 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 |  |  | 431 | 47 | 490 | 98 |
| 3.3 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 |  |  | 469 | 49 | 490 | 98 |
| 3.4 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 |  |  | 541 | 49 | 569 | 114 |
| 3.5 | Máy tính |  |  | 1,039 | 54 | 899 | 180 |
| 3.6 | Thiết bị dạy học ngoại ngữ |  |  | 1,058 | 68 | 489 | 98 |
| 3.7 | Bàn ghế |  |  | 16,263 | 100 | 5,024 | 1,005 |
| 4 | Trung học phổ thông | 32 | 541 | 12,156 | 423 | 2,127 | 425 |
| 4.1 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10 |  |  | 31 | 63 | 18 | 4 |
| 4.2 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 |  |  | 31 | 63 | 18 | 4 |
| 4.3 | Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 12 |  |  | 31 | 63 | 18 | 4 |
| 4.4 | Máy tính |  |  | 930 | 62 | 560 | 112 |
| 4.5 | Thiết bị dạy học ngoại ngữ |  |  | 31 | 70 | 13 | 3 |
| 4.6 | Bàn ghế |  |  | 11,102 | 100 | 1,500 | 300 |
| Cộng: |  |  |  | 53.059 | 1.237 | 23.750 | 4.750 |

Tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học 2021-2022, với số kinh phí là 364,20 tỷ đồng.

Theo tổng hợp báo cáo từ các Phòng GDĐT, địa phương tập trung kinh phí để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất nhiều nhất là huyện Đắk Glong (82,94  tỷ đồng); huyện Đắk Mil là địa phương có kinh phí để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất thấp nhất (8.9 tỷ đồng).

Các địa phương, cơ sở giáo dục đã huy động xã hội hóa được 15,45 tỷ đồng để phát triển giáo dục.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều trường học thiếu nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, nhà công vụ cho giáo viên, nhà vệ sinh, thiết bị dạy học ngoại ngữ, tin học,….

Theo tổng hợp báo cáo từ các Phòng GDĐT, địa phương ưu tiên bố trí kinh phí để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ năm học 2022-2023 nhiều nhất là huyện ĐắkR’Lấp (56,8 tỷ đồng); huyện ĐắkR’Lấp là địa phương có kinh phí để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất thấp nhất (6,9 tỷ đồng).